# Техническое задание на разработку сайта

Шаблон от SerpTop · serptop.ru. Сохраните копию файла и заполняйте ее под свой проект. Подсказки и готовые условия набраны серым: поля [__] и варианты в квадратных скобках заполните, строки с «Например» и «Образец» замените своими условиями, учебный пример в разделе 4 удалите, остальной текст оставьте или поправьте под проект. Если функция не нужна, напишите «Не входит в проект». Нерешенные вопросы отметьте «Уточнить с исполнителем» и закройте до согласования ТЗ.

Что делать дальше. Заполните разделы, которые отмечены для заказчика, остальное отметьте «Уточнить с исполнителем». Если писать ТЗ некому или не хватает опыта, SerpTop подготовит его вместе с вами: https://serptop.ru/services/web/tz/. Обсудить проект: +7 (800) 302-49-59. Перед подписанием удалите вводную часть до раздела 1 и подпись в нижнем колонтитуле.

Как заполнять шаблон

Заказчик описывает компанию, цели и аудиторию, перечисляет нужные страницы, готовит материалы и пожелания к дизайну. Исполнитель помогает превратить эти сведения в требования. Технические условия, интеграции, SEO и способы проверки стороны согласуют вместе. Технологию выбирать самому не нужно: ее предложит исполнитель.

Сначала заполните общие сведения и выберите тип сайта. Затем пройдите разделы из таблицы ниже: нужные заполните, остальные отметьте «Не входит в проект». Удалять строки можно только после согласования состава работ. Если исполнителя еще нет, заполните разделы заказчика, а остальные отметьте «Уточнить с исполнителем». В таблицах можно добавлять строки; карточку страницы в разделе 4 копируйте для каждой страницы или типа страниц. Перед утверждением проверьте, что у каждого требования есть номер и способ проверки в разделе 14.

| Раздел | Кто заполняет | Лендинг | Корпоративный | Магазин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 2, 6, 7 | Заказчик | да | да | да |
| 3 | Заказчик, исполнитель уточняет | только общие элементы | да | да |
| 4 | Заказчик пишет черновик, исполнитель уточняет | одна карточка | по типам страниц | по типам страниц |
| 5 | Заказчик описывает словами, исполнитель уточняет | 5.1 | 5.1, при необходимости 5.2 и 5.5 | все |
| 8 | Исполнитель, заказчик подтверждает | без 8.6 | 8.6 при ожидаемых пиках | все |
| 9 | Заказчик называет системы, исполнитель описывает | получатель заявок, Метрика | получатель заявок, CRM, Метрика | все |
| 10 | Исполнитель, заказчик подтверждает | да | да | да |
| 11 | Заказчик и его юрист, исполнитель настраивает | да | да | да |
| 12 | Заказчик | кратко | да | да |
| 13, 15 | Исполнитель предлагает, заказчик согласует | да | да | да |
| 14 | Исполнитель, заказчик проверяет | да | да | да |
| 16, 17 | Вместе | при необходимости | при необходимости | при необходимости |

Какие разделы понадобятся

Для лендинга: опишите блоки одной страницы, формы, мобильный вид, контент и учет заявок. Если корзина и личный кабинет не нужны, отметьте их «Не входит в проект».

Для корпоративного сайта: опишите страницы услуг, объекты или кейсы, меню и другие общие элементы, обновление контента и передачу заявок.

Для интернет-магазина: дополнительно опишите товары и варианты, цены и остатки, поиск и фильтры, корзину, оплату, заказ, доставку и сведения для покупателя (строки 5.2, 5.3 и 5.6–5.10), а также обмен данными (раздел 9). Во всех вариантах согласуйте сроки, приемку и передачу проекта.

## 1. Общие сведения

Кто заказывает сайт и зачем.

| Компания и сфера работы |  |
| --- | --- |
| Что продаете и как клиенты покупают сейчас | [__] |
| Адрес сайта (если есть) |  |
| Тип сайта | [Лендинг / корпоративный сайт / интернет-магазин / другой тип: …] |
| Новый сайт или доработка | [Новый сайт / доработка / замена существующего]. Для замены укажите адрес и то, что нужно сохранить. Для доработки опишите: что есть сейчас (адрес страницы, скриншот, как работает функция сегодня); что должно измениться и почему; что нельзя сломать (адреса страниц с трафиком из поиска, интеграции, цели в Метрике). Заполните разделы, которые затрагивает доработка, и раздел 14. |
| Языки и география | Языки сайта: [__]. Страны и регионы работы: [__]. Нужны ли отдельные версии для регионов: [__]. |
| Цель сайта | Например: получать заявки на ремонт офисов в Москве |
| Показатель успеха | Например: не меньше [__] заявок в месяц через три месяца после запуска. Это бизнес-цель: результат зависит также от трафика, предложения и работы компании. При приемке разработки проверяют функции и учет заявок. Обязательство обеспечить число обращений согласуют отдельно. |
| Кто согласует решения и принимает работу | Должность, имя, контакт |
| Договор и стороны | Заказчик: [__]. Исполнитель: [__]. ТЗ – приложение к договору № [__] от __.__.____. Изменения подтверждаем: [подпись / канал из договора]. Если исполнитель еще не выбран, заполните эту строку перед подписанием договора. |
| Версия документа и дата | Версия 1.0 от __.__.____ |

История изменений

| Дата | Версия | Что изменилось | Кто согласовал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | Первая версия |  |

## 2. Аудитория и сценарии

Кто приходит на сайт и какую задачу хочет решить.

| Основные группы посетителей | Например: владельцы малого бизнеса, 30–50 лет, чаще с телефона |
| --- | --- |
| Сценарий 1 | Кто, откуда пришел, что ищет, каким действием заканчивает |
| Сценарий 2 |  |
| Сценарий 3 |  |

## 3. Структура сайта

Разделы и страницы. Можно приложить схему.

| Список разделов и страниц | Главная, Услуги (…), О компании, Контакты… |
| --- | --- |
| Общие элементы | Шапка, меню, подвал, контакты, кнопка связи на всех страницах: [__]. |
| Схема переходов | Ссылка на схему или файл в приложении |

## 4. Описание страниц

Сначала изучите учебный пример, затем заполните карточку под ним и скопируйте ее для остальных страниц или типов страниц. Для одинаковых страниц услуг достаточно одной карточки с описанием различающихся данных.

| Учебный пример | Страница услуги «Ремонт офисов». Все условия ниже приведены для примера. |
| --- | --- |
| Задача страницы | Помочь посетителю оценить услугу и отправить заявку на расчет. |
| Блоки сверху вниз | Название и описание услуги → состав работ → примеры объектов → порядок работы → форма заявки. |
| Действия посетителя | Кнопка «Получить расчет» прокручивает страницу к форме. Посетитель вводит имя и телефон, отмечает согласие на обработку данных и отправляет заявку. В форме есть ссылка на политику обработки данных. После успешной отправки заявка приходит на почту или в CRM, а на странице показано подтверждение. |
| Ошибки и пустые данные | Без имени или телефона форма показывает подсказку у поля. Без галочки согласия заявка не отправляется. Если заявку не удалось ни передать, ни сохранить, данные остаются в форме, посетитель видит сообщение об ошибке. Если опубликованных объектов нет, блок примеров не показывается. |
| Вид на телефоне | Форма и кнопка «Получить расчет» помещаются без горизонтальной прокрутки, примеры объектов идут в одну колонку. |
| Что меняет редактор | Название, описание, состав работ, фотографии и порядок объектов. Поля формы и логику отправки меняет исполнитель. |
| Прототип | В этом учебном примере не приложен. В рабочем ТЗ укажите ссылку, версию и дату согласованного прототипа. |

| Карточка для заполнения | Номер страницы или типа страниц: [4.__]. Название: [__]. Адрес: [__]. |
| --- | --- |
| Задача страницы | [Что посетитель должен узнать или сделать.] |
| Блоки сверху вниз | [Перечислите блоки в порядке показа.] |
| Действия посетителя | [Кнопка или другое действие → что происходит на сайте → какие данные получает сотрудник. Укажите номера подробных требований из раздела 5.] |
| Ошибки и пустые данные | [Что видно при неверном вводе, сбое отправки, отсутствии товаров или результатов поиска; какие введенные данные сохраняются.] |
| Вид на телефоне | [Что меняется или скрывается на телефоне.] |
| Что меняет редактор | [Какие тексты, изображения, цены и другие поля доступны сотруднику без программиста.] |
| Прототип | Ссылка или имя приложения: [__]. Версия: [__]. Дата согласования: [__]. |

## 5. Функции

Строки 5.1–5.10 – это группы функций. Каждое требование записывайте внутри группы отдельной строкой со своим номером: 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1 и далее. Новая группа получает следующий номер, например 5.11. Укажите действие посетителя, результат и поведение при ошибке. Образец ниже замените условиями своего проекта.

| 5.1 Формы | Образец: 5.1.1 Посетитель вводит имя и телефон и отправляет форму. Заявка приходит [на почту: __ / в CRM (систему учета клиентов): __]; посетитель видит [страницу «Спасибо» / сообщение]. 5.1.2 Без обязательного поля заявка не отправляется, рядом с полем появляется подсказка. 5.1.3 Если заявку не удалось ни передать, ни сохранить на сайте, посетитель видит сообщение об ошибке, успешная отправка не подтверждается. 5.1.4 В форме есть ссылка на политику обработки данных. Если обработка основана на согласии, галочка изначально не отмечена, рядом ссылка на отдельный текст согласия, без галочки форма не отправляется, факт согласия сохраняется. |
| --- | --- |
| 5.2 Каталог, фильтры, поиск | Какие товары или услуги ищет посетитель; поля фильтра, сортировка и результат, если ничего не найдено. Для каждой функции добавьте отдельную строку с номером. |
| 5.3 Корзина и оплата | Шаги оформления заказа, способы оплаты, подтверждение и действия при отказе платежа. Каждое требование — в отдельной строке. |
| 5.4 Личный кабинет | Как войти и восстановить доступ; какие данные и действия доступны пользователю. Вход для пользователей из России: по российскому номеру мобильного, через Госуслуги, Единую биометрическую систему или систему российского владельца (149-ФЗ, ст. 8, ч. 10). Вход через иностранные сервисы не подходит. Способ подтверждает юрист заказчика. |
| 5.5 Другое | Калькулятор, запись, чат или загрузка файлов. Для файла укажите форматы, количество, размер, передачу вложением или ссылкой; ошибки формата, размера и отправки. |
| 5.6 Товары и варианты | Характеристики, варианты (размер, цвет), фото; сколько товаров при запуске; как загружают: вручную, файлом, из 1С. |
| 5.7 Цены и остатки | Откуда берутся, как часто обновляются; что видит покупатель, если товара нет. |
| 5.8 Заказ | Можно ли купить без регистрации; промокоды и бонусы; какие письма и статусы получает покупатель. |
| 5.9 Доставка и самовывоз | Способы и регионы; как считается стоимость; что видно, если доставка недоступна. |
| 5.10 Сведения для покупателя | Наименование и адрес продавца, условия покупки, оплаты, доставки и возврата: кто готовит тексты, где они размещены. |

## 6. Дизайн

Пишите конкретно: оценки вроде «красивый» и «современный» проверить нельзя.

| Брендбук, логотип, цвета, шрифты |  |
| --- | --- |
| Сайты-примеры | Ссылка и что именно нравится или не нравится |
| Конкуренты | Ссылка и что нравится или не нравится |
| Чего не должно быть | Например: анимация при прокрутке |
| Согласование дизайна | Макеты: [главная, типовые страницы]. Утверждает: [__]. Утверждение подтверждаем: [канал из договора], с указанием ссылки, версии и даты. Кругов правок в рамках работы: [__]. Дальнейшие правки считаются новым пожеланием. |

## 7. Контент

Кто и к какому этапу готовит материалы.

| Тексты | Кто пишет, для каких страниц, к какому этапу |
| --- | --- |
| Фото и видео |  |
| Перенос со старого сайта | Что переносится и кто переносит |

## 8. Технические требования

| 8.1 CMS или фреймворк | CMS — система управления содержимым; фреймворк — основа для разработки. Укажите выбранное решение или задачи и ограничения, по которым исполнитель предложит вариант. |
| --- | --- |
| 8.2 Хостинг и домен | Домен – адрес сайта; хостинг – место его размещения. Укажите владельца учетных записей, плательщика, кто восстанавливает доступ, и требования к размещению данных. Договоры с регистратором домена и хостингом оформляют на заказчика. Провайдер хостинга входит в реестр Роскомнадзора. |
| 8.3 Устройства и браузеры | Таблица совместимости (устройства, ОС и браузеры): [__]. Например: две последние стабильные версии на дату приемки – Chrome, Яндекс Браузер, Firefox, Edge и Safari на iPhone и Mac |
| 8.4 Экраны | Например: без горизонтальной прокрутки при ширине 360, 768, 1366, 1536, 1920 пикселей |
| 8.5 Скорость загрузки | Укажите проверяемые адреса, устройство и режим проверки. Например: в лабораторном мобильном тесте PageSpeed Insights LCP (появление основного содержимого) ≤ [__] с (ориентир Google для реальных посетителей – 2,5 с), CLS (сдвиг блоков) ≤ [__] (ориентир – 0,1). Это пример условий для согласования. |
| 8.5.1 Условия проверки 8.5 | Проверка проводится с согласованными текстами, изображениями и внешними сервисами. Страница на время теста открывается без пароля и доступна с зарубежных IP-адресов, потому что PageSpeed проверяет ее с серверов Google. Индексация закрыта. Результат смотрят в блоке «Показатели», мобильная версия. Запусков – [3–5], с перерывом в несколько минут, оценка – медиана. Если PageSpeed не открывает копию, исполнитель передает отчет Lighthouse с мобильными настройками. Это условие проекта, не обязательная норма Google. Отчет со ссылками и датой передает [__]. |
| 8.5.2 Отклик кнопок и форм | Сценарии: [__]. Устройство или замедление процессора: [__]. Проверка в панели Performance браузера Chrome. INP не больше [__] мс (ориентир Google для реальных посетителей – 200 мс). Отчет передает [__]. После запуска показатель смотрят по реальным посетителям, когда такие данные появятся. |
| 8.6 Нагрузка | Заполняет исполнитель. Заказчик сообщает, сколько посетителей ждет в обычный день и в пик: [__] / [__]. Если пиков не ждете, отметьте «Не входит в проект». Условия: [__] посетителей одновременно выполняют [сценарий] в течение [__] минут. Допустимое время ответа [__], допустимое число ошибок [__]. Среда проверки и тестовые данные: [__]. Исполнитель передает отчет с условиями и результатами. |
| 8.7 Безопасность | Сертификат HTTPS (его также называют SSL) защищает передачу данных между браузером и сайтом. Укажите, кто выпускает и продлевает сертификат, кто имеет доступ, как часто создают резервные копии, где их хранят, кто отвечает за восстановление и как его проверяют. Например: резервная копия ежедневно, хранится отдельно от сервера; восстановление проверяют до запуска; форма защищена от спама: [способ]. Каждую проверку оформите отдельным требованием. |

## 9. Интеграции

Для каждой интеграции укажите, какие данные и куда передаются, после какого события, что происходит при ошибке и кто предоставляет доступ. CRM – система учета клиентов и заявок. Если обмен не нужен, отметьте «Не входит в проект». Заказчик называет системы, остальное заполняет исполнитель. Например: получатель – отдел продаж в CRM; событие – посетитель успешно отправил форму; поля – имя, телефон, услуга; при сбое передачи в CRM – заявка сохраняется на сайте, ответственный получает письмо, посетитель видит подтверждение.

| 9.1 Почта для заявок, CRM, 1С, склад | Система и получатель данных: [__]. Событие: [__]. Поля: [__]. Действия при сбое и повторной передаче: [__]. Доступ предоставляет: [__]. |
| --- | --- |
| 9.2 Оплата, касса, доставка | Система и получатель данных: [__]. Событие: [__]. Поля: [__]. Действия при сбое и повторной передаче: [__]. Доступ предоставляет: [__]. |
| 9.3 Телефония, мессенджеры | Система и получатель данных: [__]. Событие: [__]. Поля: [__]. Действия при сбое и повторной передаче: [__]. Доступ предоставляет: [__]. Для кнопки мессенджера укажите только, куда она ведет. |
| 9.4 Яндекс Метрика и цели | Проверка: отправить тестовую заявку, убедиться, что она пришла получателю, а цель появилась в отчете «Конверсии». Если форма выдала ошибку, цель успешной отправки не срабатывает. Перед тестом примите cookie. Заявки для показателя успеха считают по [CRM / почте]: Метрика может не видеть посетителей, отказавшихся от cookie. Проверяет: [__]. |

## 10. SEO-требования

Заполните для публичного сайта, который должен находиться в поиске. Для закрытого сервиса отдельно запишите ограничения доступа и индексации. Поисковая индексация — включение страниц в базу поисковой системы.

| 10.1 Адреса страниц | Как строятся адреса страниц и сохраняются ли они при правке страницы. Например: латиницей, по названию страницы, /uslugi/remont-ofisov/. Адрес не меняется, если редактор правит заголовок. Укажите, какие страницы должны быть доступны поисковым системам. |
| --- | --- |
| 10.2 Мета-теги | Title — название страницы для браузера и поиска; description — краткое описание для поисковых систем. Укажите, кто готовит их и как редактор меняет их для каждой страницы. |
| 10.3 Карта сайта и robots.txt | Карта sitemap.xml содержит адреса страниц для поиска; robots.txt задает правила обхода роботами. Укажите состав карты, исключения и ответственного за проверку после запуска. Robots.txt не защищает закрытые данные: для них нужен контроль доступа. |
| 10.4 301-редиректы со старых адресов | 301-редирект автоматически переводит посетителя и поискового робота со старого адреса на соответствующий новый. Адреса собирают в таблицу «старый адрес – новый адрес» и прикладывают к ТЗ: старые адреса вносит [исполнитель], новые подтверждает [заказчик]. Редиректы настраивает исполнитель и проверяет каждый адрес из этой таблицы. Если адреса не меняются или старого сайта нет, отметьте «Не входит в проект». |
| 10.5 Индексация при запуске | До запуска тестовая копия закрыта от индексации. При запуске исполнитель снимает закрытие и проверяет доступность нужных страниц. |
| 10.6 Один адрес сайта | HTTPS, [с www / без www]. Остальные варианты ведут на него 301-редиректом. |
| 10.7 Фильтры и сортировка | Какие варианты попадают в поиск: [__]. |
| 10.8 Несуществующие страницы | Отдают код 404. |
| 10.9 Панели поиска | Яндекс Вебмастер и Google Search Console: владелец – заказчик, подключает [__]. |

## 11. Персональные данные

Заполните, если сайт собирает персональные данные: формы, заказ, личный кабинет, чат, обратный звонок, файлы, счетчик посещаемости. Юридические тексты и основание обработки определяет заказчик со своим юристом; исполнитель размещает тексты и настраивает формы.

| 11.1 Какие данные и где собирают | [__] |
| --- | --- |
| 11.2 Основание обработки | [согласие / договор / другое], определяет заказчик. |
| 11.3 Политика обработки | Готовит [__]. Размещена отдельной страницей, ссылка есть на страницах, где собирают данные. |
| 11.4 Согласие | Если обработка основана на согласии, текст оформлен отдельно от других документов. Галочка изначально не отмечена. Факт согласия сохраняется: где [__], какие данные [дата и время, редакция текста]. |
| 11.5 Где хранятся данные | Сайт, сервис форм, CRM и другие системы, куда попадают данные: [__]. Базы данных для записи и хранения данных граждан России находятся в России (152-ФЗ, ст. 18, ч. 5). Подтверждает: [__]. |
| 11.6 Cookie и счетчик | Нужно ли окно о cookie: [__]. Что работает до ответа посетителя: [__]. |
| 11.7 Уведомление Роскомнадзора | Уведомление подает заказчик до начала сбора данных (152-ФЗ, ст. 22, ч. 1). Дата подачи: [__]. |

## 12. Администрирование

| 12.1 Кто управляет сайтом |  |
| --- | --- |
| 12.2 Что заказчик меняет сам без программиста | Например: тексты, цены, фото, почта для заявок. По отдельным страницам – см. раздел 4. |
| 12.3 Роли и права | Что может менять каждый |
| 12.4 Инструкция или обучение | Нужна ли и в каком виде |

## 13. Этапы и сроки

| Этап 1 | Что сдается, недели __–__ |
| --- | --- |
| Этап 2 |  |
| Этап 3 |  |
| Начало отсчета | Недели считают от [даты договора / оплаты аванса / получения материалов]. Если материалы или согласования заказчика задерживаются, сроки сдвигаются на время задержки. |
| Бюджет | [__] ₽ или вилка [__]–[__] ₽. Порядок оплаты: [аванс, оплата по этапам, окончательный расчет]. Условия оплаты определяет договор. |

## 14. Критерии приемки

Для каждого требования добавьте проверку с тем же номером, что в ТЗ. Строки ниже – готовые проверки для типичного сайта: оставьте нужные, поправьте под свой проект и добавьте свои. Под каждой проверкой есть поля результата: заполняйте их во время приемки. До проверки оставьте статус «Не проверено». Для повторного теста добавьте запись с новой датой; предыдущий результат сохраните.

| Номер требования | Действие проверяющего | Ожидаемый результат | Кто проверяет |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Открыть все страницы и пункты меню. | Страницы открываются, ссылки ведут на нужные разделы. | Заказчик и исполнитель |
| Результат: Не проверено / Пройдено / Не пройдено Дата: [__]. Проверил: [__]. |  | Замечание: [__ / нет]. Подтверждение: [ссылка на скриншот, отчет или запись проверки]. |  |
| 5.1.1 | Заполнить имя и телефон, отправить форму. Повторить для каждой формы. | Заявка с верными данными пришла получателю; посетитель видит подтверждение. | Заказчик и исполнитель |
| Результат: Не проверено / Пройдено / Не пройдено Дата: [__]. Проверил: [__]. |  | Замечание: [__ / нет]. Подтверждение: [ссылка на скриншот, отчет или запись проверки]. |  |
| 5.1.2 | Отправить форму без обязательного поля. | Заявка не отправляется; рядом с полем видна подсказка. | Заказчик и исполнитель |
| Результат: Не проверено / Пройдено / Не пройдено Дата: [__]. Проверил: [__]. |  | Замечание: [__ / нет]. Подтверждение: [ссылка на скриншот, отчет или запись проверки]. |  |
| 5.1.4 | Отправить форму без галочки согласия. | Заявка не отправляется; рядом с галочкой видна подсказка. | Заказчик и исполнитель |
| Результат: Не проверено / Пройдено / Не пройдено Дата: [__]. Проверил: [__]. |  | Замечание: [__ / нет]. Подтверждение: [ссылка на скриншот, отчет или запись проверки]. |  |
| 5.1.3 | Отключить на время теста получателя заявок и резервное сохранение, если оно есть, и отправить форму. | Посетитель видит сообщение об ошибке, введенные данные остаются в форме, цель в Метрике не срабатывает. | Заказчик и исполнитель |
| Результат: Не проверено / Пройдено / Не пройдено Дата: [__]. Проверил: [__]. |  | Замечание: [__ / нет]. Подтверждение: [ссылка на скриншот, отчет или запись проверки]. |  |
| 6 | Сравнить страницы на экранах из 8.4 с утвержденными макетами. | Блоки, их порядок, цвета и шрифты совпадают с макетами. Для экранов без макета: [правило]. | Заказчик и исполнитель |
| Результат: Не проверено / Пройдено / Не пройдено Дата: [__]. Проверил: [__]. |  | Замечание: [__ / нет]. Подтверждение: [ссылка на скриншот, отчет или запись проверки]. |  |
| 8.3, 8.4 | Открыть сайт в браузерах и на экранах из ТЗ. | Нет горизонтальной прокрутки, наложения блоков и обрезанного текста. | Заказчик и исполнитель |
| Результат: Не проверено / Пройдено / Не пройдено Дата: [__]. Проверил: [__]. |  | Замечание: [__ / нет]. Подтверждение: [ссылка на скриншот, отчет или запись проверки]. |  |
| 8.5 | Проверить адреса по условиям 8.5. | Показатели в согласованных пределах, отчет передан. | Заказчик и исполнитель |
| Результат: Не проверено / Пройдено / Не пройдено Дата: [__]. Проверил: [__]. |  | Замечание: [__ / нет]. Подтверждение: [ссылка на скриншот, отчет или запись проверки]. |  |
| 8.5.2 | Пройти сценарии в панели Performance браузера Chrome на согласованном устройстве. | INP в согласованных пределах, отчет передан. | Заказчик и исполнитель |
| Результат: Не проверено / Пройдено / Не пройдено Дата: [__]. Проверил: [__]. |  | Замечание: [__ / нет]. Подтверждение: [ссылка на скриншот, отчет или запись проверки]. |  |
| 8.6 | Провести проверку нагрузки на условиях 8.6. | Время ответа и число ошибок в согласованных пределах, отчет передан. | Заказчик и исполнитель |
| Результат: Не проверено / Пройдено / Не пройдено Дата: [__]. Проверил: [__]. |  | Замечание: [__ / нет]. Подтверждение: [ссылка на скриншот, отчет или запись проверки]. |  |
| 8.7 | Восстановить сайт из резервной копии на отдельной копии. | После восстановления сайт открывается, формы работают, содержимое соответствует дате копии. | Заказчик и исполнитель |
| Результат: Не проверено / Пройдено / Не пройдено Дата: [__]. Проверил: [__]. |  | Замечание: [__ / нет]. Подтверждение: [ссылка на скриншот, отчет или запись проверки]. |  |
| 8.7 | Проверить защиту формы согласованным способом: [например, заполнить скрытое поле / отправить форму без пройденной проверки]. | Такая отправка не доходит до получателя, а обычная заявка доходит. | Заказчик и исполнитель |
| Результат: Не проверено / Пройдено / Не пройдено Дата: [__]. Проверил: [__]. |  | Замечание: [__ / нет]. Подтверждение: [ссылка на скриншот, отчет или запись проверки]. |  |
| 9.1 | Если настроено резервное сохранение, отключить на время теста только получателя заявок и отправить форму. | Заявка сохранена на сайте, ответственный получил письмо, посетитель видит подтверждение. | Заказчик и исполнитель |
| Результат: Не проверено / Пройдено / Не пройдено Дата: [__]. Проверил: [__]. |  | Замечание: [__ / нет]. Подтверждение: [ссылка на скриншот, отчет или запись проверки]. |  |
| 9.4 | Отправить тестовую заявку с принятыми cookie. | Цель видна в отчете «Конверсии» Метрики. | Заказчик и исполнитель |
| Результат: Не проверено / Пройдено / Не пройдено Дата: [__]. Проверил: [__]. |  | Замечание: [__ / нет]. Подтверждение: [ссылка на скриншот, отчет или запись проверки]. |  |
| 10.2 | Изменить title и description тестовой страницы. | Значения меняются. | Заказчик и исполнитель |
| Результат: Не проверено / Пройдено / Не пройдено Дата: [__]. Проверил: [__]. |  | Замечание: [__ / нет]. Подтверждение: [ссылка на скриншот, отчет или запись проверки]. |  |
| При запуске: 10.3–10.6, 10.8, 10.9 | На рабочем адресе открыть robots.txt и sitemap.xml, проверить в Яндекс Вебмастере и Search Console, что главная и типовые страницы доступны для индексации, открыть старые адреса из таблицы редиректов, варианты адреса с http и https, с www и без www, несуществующую страницу, панели поиска. | Нужные страницы открыты для индексации, старые адреса ведут на новые, все варианты ведут на один адрес, несуществующая страница отдает код 404, панели подключены. | Заказчик и исполнитель |
| Результат: Не проверено / Пройдено / Не пройдено Дата: [__]. Проверил: [__]. |  | Замечание: [__ / нет]. Подтверждение: [ссылка на скриншот, отчет или запись проверки]. |  |
| При запуске: 5.1.1, 9.4 | На рабочем адресе отправить тестовую заявку с принятыми cookie. | Заявка пришла получателю, цель видна в отчете «Конверсии» счетчика рабочего сайта. | Заказчик и исполнитель |
| Результат: Не проверено / Пройдено / Не пройдено Дата: [__]. Проверил: [__]. |  | Замечание: [__ / нет]. Подтверждение: [ссылка на скриншот, отчет или запись проверки]. |  |
| При запуске: 8.5 | Если рабочий сайт размещен не там, где тестовая копия, повторить проверку на рабочем адресе. | Показатели в согласованных пределах, отчет передан. | Заказчик и исполнитель |
| Результат: Не проверено / Пройдено / Не пройдено Дата: [__]. Проверил: [__]. |  | Замечание: [__ / нет]. Подтверждение: [ссылка на скриншот, отчет или запись проверки]. |  |
| 11.3, 11.4 | Открыть политику и текст согласия из формы. | Ссылки работают, тексты открываются. | Заказчик и исполнитель |
| Результат: Не проверено / Пройдено / Не пройдено Дата: [__]. Проверил: [__]. |  | Замечание: [__ / нет]. Подтверждение: [ссылка на скриншот, отчет или запись проверки]. |  |
| 11.4 | Отправить тестовую заявку с отмеченной галочкой и открыть запись о ней в [__]. | Сохранены дата и время согласия и редакция текста. | Заказчик и исполнитель |
| Результат: Не проверено / Пройдено / Не пройдено Дата: [__]. Проверил: [__]. |  | Замечание: [__ / нет]. Подтверждение: [ссылка на скриншот, отчет или запись проверки]. |  |
| 12.2 | Сотрудник заказчика меняет текст и фото в панели управления. | Изменения видны на сайте. | Заказчик и исполнитель |
| Результат: Не проверено / Пройдено / Не пройдено Дата: [__]. Проверил: [__]. |  | Замечание: [__ / нет]. Подтверждение: [ссылка на скриншот, отчет или запись проверки]. |  |
| [__] | [__] | [__] | [__] |
| Результат: Не проверено / Пройдено / Не пройдено Дата: [__]. Проверил: [__]. |  | Замечание: [__ / нет]. Подтверждение: [ссылка на скриншот, отчет или запись проверки]. |  |

### Порядок приемки

| Как записать результат | Заполните поля под каждой проверкой: оставьте один статус, укажите дату и проверяющего, замечания и ссылку на подтверждение. После исправления ошибки проведите проверку повторно и добавьте результат с новой датой. |
| --- | --- |
| Где принимают | На тестовой копии до запуска. То, что работает только на рабочем адресе, стороны проверяют в день запуска по строкам раздела 14 с пометкой «При запуске». Если акт подписан раньше запуска, найденное при этой проверке исполнитель исправляет в рамках договора, если запуск прошел не позже [__] дней после акта на хостинге из 8.2. Если запуск прошел позже или сайт после акта меняли, действуют условия раздела 15. |
| Что считается ошибкой | Сайт не соответствует ТЗ или согласованная функция не работает (сбой, битая ссылка, наложение блоков). Исправляется в рамках договора. |
| Что считается новым пожеланием | Новая функция или изменение согласованного решения. Исполнитель оценивает его отдельно, стороны вносят его в новую версию ТЗ. |
| Срок проверки заказчиком | [__] рабочих дней, замечания одним списком с номерами пунктов ТЗ. Исполнитель исправляет замечания за [__] рабочих дней, заказчик проверяет исправленное за [__] рабочих дней. Если в срок нет ни акта, ни замечаний: [сайт считается принятым / другое условие договора]. |
| Что мешает подписать акт | Акт не подписывают, пока не пройдены проверки: [заявки и оплата доходят до получателя, учет заявок, __]. Остальные замечания записывают в акт, исполнитель исправляет их за [__] рабочих дней после подписания. |
| Чем завершается | Заказчик проверяет сайт и подписывает акт. Найденные при приемке недостатки указывают в акте или ином документе о приемке (ГК РФ, ст. 720, п. 2). |

### Передача проекта

Для каждого пункта укажите состав, кто передает и кто принимает, дату и подтверждение доступа. Пароли передавайте защищенным способом; в ТЗ их не записывайте.

| Что передают | Состав и подтверждение | Передает / принимает, дата |
| --- | --- | --- |
| Домен и хостинг | Учетные записи заказчика, права управления и данные о продлении. | [__] / [__], [__] |
| Доступ к сайту и сервисам | Панель управления, интеграции и аналитика; проверка входа и ролей. | [__] / [__], [__] |
| Исходники | Состав, место хранения и права — если передача предусмотрена договором. | [__] / [__], [__] |
| Резервная копия | Файлы и база данных; дата копии и результат проверки восстановления. | [__] / [__], [__] |
| Лицензии | Список платных компонентов, владелец, условия и даты продления. | [__] / [__], [__] |
| Инструкция | См. раздел 12. | [__] / [__], [__] |

## 15. Гарантия и поддержка

| Срок бесплатного исправления ошибок | Срок: [__] мес. Отсчет: с [даты подписания акта / запуска]. Если запуск откладывается не по вине исполнителя – с даты подписания акта. Не считаются ошибкой: [например, сбои из-за правок заказчика или третьих лиц после сдачи, смены хостинга, изменений во внешних сервисах]. |
| --- | --- |
| Кто поддерживает сайт после запуска |  |

## 16. Следующие этапы

Что понадобится позже и не входит в эту работу.

| Функции на будущее |  |
| --- | --- |

## 17. Глоссарий

Термины, которые могут понять по-разному.

| Термин | Пояснение простыми словами |
| --- | --- |
| Прототип | Схема страниц без дизайна: блоки, кнопки, переходы. |
| Дизайн-макет | Вид страницы с цветами, шрифтами и изображениями, по которому верстают сайт. |
| Редактор | Сотрудник заказчика, который меняет содержимое в панели управления. |
| Лабораторный тест | Проверка на смоделированном устройстве и сети. |
| Медиана | Средний по порядку результат. |
| Тестовая копия | Закрытая версия сайта для проверки до запуска. |
| Исходники | Файлы дизайна и код, из которых собран сайт. |
| Цель Метрики | Действие посетителя, которое считает счетчик. |

## Согласовано

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Должность, имя | Должность, имя |
| Подпись, дата | Подпись, дата |